МБУ ДО «Центр Детского Творчества «Дагомыс» г.Сочи

354207, г.Сочи, ул.Гайдара, д.11

НОМИНАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА:

«САЙТ «Я И МОЯ ШКОЛА БИЗНЕСА»

www.businessliza.umi.ru

Руководитель проекта:

Шеина Ольга Александровна,

педагог дополнительного образования

Разработчики и

исполнители проекта:

воспитанница Дорошко Елизавета

г. Сочи

2015г

Структура проекта

1. Актуальность.

Однажды в повседневную жизнь человечества «вошел водопровод, сработанный рабами Рима», а в нашу жизнь вошел Интернет, который открыл перед нами необозримые горизонты информации и общения. Интернет проникает во все сферы человеческой деятельности, обеспечивает распространение информации в обществе, образуя глобальные информационные сети. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. Современное образование ориентировано на участие в мировом информационно-образовательном пространстве. Это диктует нам внести изменения и корректировку в практику учебно-воспитательного процесса, технологии обучения, которые должны способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество, качественно повысить уровень знаний, повысить интерес к обучению.

В связи с этим мы видим необходимость создания медиа-проекта «Сайт «Я и моя Школа Бизнеса», в которой воспитанники на практике смогут проявить свои разноплановые способности. Это также создаст положительную репутацию и имиджевую основу учреждению, где создается передовой проект, поднимет его социальный статус. Информация о жизни объединения, проводимых встречах, экскурсиях, практических занятий, презентаций, семинаров и т.д. через медиа-проект станет доступной для всех воспитанников объединения, а также среди сверстников, школьников, вызовет доверие у посетителей и продемонстрирует серьезную работу объединения по решению образовательных задач. Опубликованные на сайте материалы будут вызывать интерес к работе объединения, его программе, целях.

Создание интернет-проекта «Сайт «Я и моя Школа Бизнеса» направлено на формирование и развитие познавательных интересов, самостоятельности; умения систематизировать, обобщать,  углублять знания в определённой области учебного предмета, применять их на практике, используя свободное владение передовыми интернет-технологиями; развитие предпринимательских способностей и менеджмента; направлено на повышение культуры учебного труда; привлечение внимания подростков к работе объединения «Школы Бизнеса» и привлечение их в учебный процесс.

II. Ход проекта

| Этап | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ | Определение разработчика и подготовка исполнителя проекта к реализации проекта | Ноябрь 2014г | Шеина О.А., педагог МОБУ ДОД Центр Детского Творчества г.Сочи | Работа воспитанницы объединения: создание интернет-проекта «Сайт «Я и моя Бизнес Школа» |
|  | Проведение организационных мероприятий по реализации проекта | Ноябрь 2014г | Шеина О.А., педагог МОБУ ДОД Центр Детского Творчества г.Сочи Дорошко Елизавета | 1. Беседа по организации проектной деятельности 2. Круглый стол по содержанию проектной деятельности 3. Мозговой штурм «Адрес и структура сайта» |
|  | Выбор темы и составление плана реализации проекта | Декабрь 2014г | Шеина О.А., педагог МОБУ ДОД Центр Детского Творчества г.Сочи | 1. Беседа «Обсуждение замысла медиа-проекта «Сайт «Я и моя Школа Бизнеса» 2. План реализации проекта |
| Реализационный | Оформление паспорта проекта | Декабрь 2014г | Дорошко Е. | Паспорт проекта |
|  | Анализ ситуации и выявление проблемы | Декабрь 2014г | Дорошко Е. | Актуальность работы |
|  | Работа по созданию сайта, дизайну, подготовка информационного материала для наполнения страниц сайта | Декабрь 2014г | Шеина О.А., педагог МОБУ ДОД Центр Детского Творчества г.Сочи Дорошко Е. | - Регистрация сайта - Получение адреса сайта - Разработка дизайна и структуры сайта - Подготовка текстов - Фотографии, картинки - Видеоматериал |
|  | Работа по наполнению сайта информацией, оптимизация | Ноябрь 2014г. – май 2015г | Шеина О.А., педагог МОБУ ДОД Центр Детского Творчества г.Сочи Дорошко Е. | - Сайт «Я и моя Школа Бизнеса» - Контакты - Регистрация в ведущих поисковых системах |
|  | Проведение информационной компании | Январь-апрель 2015г. |  | - Привлечение рекламодателей путем обмена рекламными площадками - Создание публичных групп «Школа Бизнеса» в различных социальных сетях |
| Заключительный | Защита проекта | Апрель 2015г. | Дорошко Е. | Проведение проектной недели. Презентация проекта в коллективе |
|  | Обсуждение и подведение итогов медиа-проекта «Сайт «Я и моя Школа Бизнеса» | Февраль 2015 Май 2015г | Шеина О.А., педагог МОБУ ДОД Центр Детского Творчества г.Сочи Дорошко Е. | Презентация проекта в рамках ЦДТ - анонс в для школьников Лазаревского района г.Сочи газете «Даго news» - определение места - материально-техническое оснащение - определение аудитории: составление списка приглашенных (одноклассники, учителя, педагоги центра, родители, Пресс-центр ЦДТ - разработка и распространение: пригласительные билеты, анкеты, визитные карточки объединения - объявления по школам, школьное радио - фото- и видеосъемка |

III. Ожидаемые результаты проекта.

| Задача | Показатель |
| --- | --- |
| Создать сайт «Я и моя Школа Бизнеса», отражающий жизнедеятельность объединения | Сайт «Я и моя Школа Бизнеса» Позитивный имидж «Школы бизнеса» |
| Проанализировать и сопоставить полученные и ожидаемые результаты в отношении создания сайта «Я и моя Школа Бизнеса» | Аналитическая справка, презентация, анкета |

IV. Ресурсное обеспечение проекта.

| Организационно-управленческие ресурсы | 1. Шеина О.А., педагог МОБУ ДОД Центр Детского Творчества г.Сочи 2. Дорошко Е. |
| --- | --- |
| Кадровые ресурсы | Воспитанники объединения Родители |
| Информационные | 1. Программа объединения «Школа бизнеса» 2. Собственные печатные материалы, эссе, отзывы 3. Собственные фотоматериалы 4. Публикация в газете «Даго news» 5. Интернет-ресурсы сети |
| Материально-технические | 1. Персональный компьютер 2. Интернет 3. Цифровая камера 4. Сканер 5. Бумага 6. Ручки 7. Папки и файлы |

V. Предполагаемые риски и пути их предотвращения

| Риски | Меры по минимизации рисков |
| --- | --- |
| 1. Нехватка информационного ресурсного обеспечения для реализации проекта | Вовлечение в реализацию проекта всех участников объединения (сбор и обобщение имеющейся информации) |
| 2. Недостаточная проработка целей, задач, проблем, механизмов их достижения | Составление планов реализации проекта и регулярный анализ результатов деятельности |
| 3. Недостаточная оптимизация сайта | Работа над эффективностью сайта, привлечение больше посетителей, ключевые слова, мета-теги |

VI. Отчетная документация в рамках проекта.

1. «Сайт «Я и моя Школа Бизнеса»

2. Презентация

3. Аналитическая справка

4. Визитные карточки объединения

5. Пригласительные билеты на презентацию

6. Анкеты гостей